⚡ EPIAŞ Transparency Platform Data Engineering Portfolio Projesi Proje Timeline & Yol Haritası Python • Airflow • Spark • dbt • Medallion Architecture

# 📋 Projeye Genel Bakış

Bu proje, EPIAŞ Şeffaflık Platformu API'sinden elektrik piyasası verilerini çekip uçtan uca işleyen modern bir data pipeline'ı hayata geçirmeyi hedefler. Proje toplam 7-9 haftalık bir süreçte tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır.

| Faz | Konu | Süre | Ana Teknoloji |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 | Hazırlık & Ortam Kurulumu | 1 hafta | Python, Docker, Git |
| Faz 1 | API & Veri İngestion | 1-2 hafta | Python, Pydantic, Parquet |
| Faz 2 | Airflow Orchestration | 1-2 hafta | Apache Airflow, DAG |
| Faz 3 | Spark Transformasyonları | 1-2 hafta | PySpark, Medallion |
| Faz 4 | dbt Modelleme | 1-2 hafta | dbt, DuckDB/PostgreSQL |
| Faz 5 | Dashboard & Sunum | 1 hafta | Streamlit, Metabase |
| Faz 6 | Polish & Portfolio | 1 hafta | README, CI/CD, Docker |

💡 Başlamadan Önce Bilmen Gerekenler

• Günde 2-3 saat ayırabiliyorsan bu timeline gerçekçidir. Hafta sonları daha yoğun çalışabilirsin.

• Her fazın sonunda çalışır bir şey üretmeyi hedefle — "mükemmel kod" değil "çalışan kod" önce gelir.

• Stack büyük görünebilir ama her şeyi aynı anda öğrenmene gerek yok, adım adım ilerleyeceğiz.

• Git commit alışkanlığı edin: her küçük ilerlemeyi commit'le. Portfolio için portfolyo görünümü önemli.

| FAZ 0 | Hazırlık & Ortam Kurulumu | ~1 Hafta |
| --- | --- | --- |

Projenin geri kalanının üstüne oturacağı temeli atıyoruz. Bu fazı atlamak ilerleyen haftalarda ciddi vakit kaybına yol açar.

Hafta 1

| ▸ | GitHub Repo Kur | README, .gitignore (Python), klasör yapısı oluştur |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Python Ortamı | pyenv + virtualenv veya conda ile izole ortam aç |
| ▸ | Docker Kur | Docker Desktop indir, docker-compose temel kullanımını öğren |
| ▸ | EPIAŞ API Erişimi | Transparency Platform'a kayıt ol, token/API key al |
| ▸ | API'yi Manuel Test Et | Postman veya curl ile birkaç endpoint'e istek at, veriyi gör |
| ▸ | Klasör Yapısı | src/, dags/, dbt/, notebooks/, data/ dizinlerini oluştur |

✅ Faz 0 Tamamlandı Sayılır

• GitHub repo'sunda en az 5 commit var

• EPIAŞ API'den veri alabiliyorsun (terminal'den bile olsa)

• Docker çalışıyor: docker ps komutu hata vermiyor

| FAZ 1 | API Wrapper & Veri İngestion | 1-2 Hafta |
| --- | --- | --- |

EPIAŞ API'siyle konuşan bir Python modülü yazıyoruz. Ham veri buradan geliyor; temiz, tekrar kullanılabilir kod yazmak bu fazın kalbidir.

Hafta 2

| ▸ | API Wrapper Sınıfı | requests ile EPIASClient class'ı yaz, auth header'larını yönet |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Endpoint'leri Kapsama Al | PTF, SMF, üretim planı, yük tahmini endpoint'lerini ekle |
| ▸ | Pydantic ile Validasyon | Gelen JSON'u Pydantic modelleriyle doğrula, type safety sağla |
| ▸ | Rate Limiting | API limitlerini aşmamak için time.sleep() ve retry logic ekle |

Hafta 3 (gerekirse)

| ▸ | Parquet'e Kaydet | pandas / pyarrow ile partition'lı Parquet dosyaları yaz (yıl/ay/gün) |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Backfill Script'i | Son 2 yılı çeken bir script yaz — bu Spark'ı motive eder |
| ▸ | Unit Test'ler | pytest ile API wrapper'ı test et, mock response'lar kullan |
| ▸ | Logging Ekle | Python logging modülüyle structured log'lar yaz |

✅ Faz 1 Tamamlandı Sayılır

• EPIASClient().get_ptf(date) çağrısı veri döndürüyor

• Veri Parquet formatında disk'e yazılıyor, partition'lı klasör yapısı var

• Geçmiş 6 ay için veri çekilmiş durumda

| FAZ 2 | Airflow Orchestration | 1-2 Hafta |
| --- | --- | --- |

Faz 1'de yazdığın kodu bir pipeline'a dönüştürüyoruz. Airflow, her gün otomatik olarak veriyi çekecek ve hataları yönetecek.

Hafta 4

| ▸ | Airflow'u Docker'da Kur | docker-compose ile Airflow 2.x'i ayağa kaldır (webserver + scheduler) |
| --- | --- | --- |
| ▸ | İlk DAG'ı Yaz | Günlük PTF verisini çeken basit bir DAG: PythonOperator ile başla |
| ▸ | Backfill Testi | airflow dags backfill komutuyla geçmiş tarihleri doldur |
| ▸ | Task Bağımlılıkları | fetch_data >> validate >> save şeklinde task zinciri kur |

Hafta 5 (gerekirse)

| ▸ | Retry & Alerting | Task başarısız olunca retry, email veya Slack alert kur |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Tüm Endpoint'ler için DAG | PTF, SMF, üretim, yük için ayrı task'lar veya ayrı DAG'lar |
| ▸ | Airflow Variables | API key'i, dosya path'ini Airflow Variables/Connections'a taşı |
| ▸ | DAG Dokümantasyonu | DAG'lara doc_md ekle, Airflow UI'da görünsün |

✅ Faz 2 Tamamlandı Sayılır

• Airflow UI'da DAG'larını görebiliyorsun (localhost:8080)

• Manuel trigger ettiğinde tüm task'lar yeşile dönüyor

• Backfill ile 1 yıllık veri otomatik çekildi

| FAZ 3 | Spark Transformasyonları (Medallion) | 1-2 Hafta |
| --- | --- | --- |

Bronze → Silver → Gold Medallion mimarisini uyguluyoruz. Spark burada büyük veri işleme kapasiteni göstermek için var — veri küçük olsa bile mimariyi anladığını kanıtlıyor.

Hafta 6

| ▸ | PySpark Kurulumu | pyspark kütüphanesini kur, SparkSession oluşturmayı öğren |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Bronze Katman | Ham Parquet dosyalarını oku, hiç dokunma, sadece partitionla |
| ▸ | Silver Katman | Tip dönüşümleri, null temizleme, duplicate kaldırma, standardize et |
| ▸ | Window Fonksiyonları | PTF için 7 günlük rolling average, peak-off peak analizi |

Hafta 7 (gerekirse)

| ▸ | Gold Katman | İş analizine hazır, join'lenmiş, aggregate edilmiş tablolar |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Airflow'a Entegre Et | SparkSubmitOperator ile Spark job'larını DAG'a ekle |
| ▸ | Veri Kalite Kontrolleri | Great Expectations veya basit assert'lerle veri kalitesini doğrula |

✅ Faz 3 Tamamlandı Sayılır

• Bronze / Silver / Gold klasör yapısı var ve Parquet dosyaları içinde

• Silver'da null olmayan, tiplenmiş, temiz veri var

• Gold'da en az 2 aggregate tablo var (örn: günlük ortalama PTF, aylık üretim miks)

| FAZ 4 | dbt ile Business Layer Modelleme | 1-2 Hafta |
| --- | --- | --- |

dbt, data mühendisliğinde artık standart bir araç. SQL ile modeller yazıyor, testler ekliyor ve otomatik dokümantasyon üretiyorsun — bu CV'de çok iyi görünüyor.

Hafta 8

| ▸ | dbt Projesi Başlat | dbt init ile proje oluştur, DuckDB veya PostgreSQL bağla |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Staging Modeller | stg_ptf, stg_smf, stg_uretim — Gold Parquet'i SQL'e yükle |
| ▸ | Mart Modeller | mart_daily_prices, mart_production_mix, mart_imbalance tabloları |
| ▸ | dbt Test'leri | not_null, unique, accepted_values testleri ekle |

Hafta 9 (gerekirse)

| ▸ | dbt Docs | dbt docs generate && dbt docs serve — lineage grafiği görsel olarak çıkar |
| --- | --- | --- |
| ▸ | Incremental Modeller | Her gün tüm tabloyu yeniden işleme, sadece yeni kayıtları ekle |
| ▸ | Makrolar | Tekrar eden SQL'leri dbt macro'larıyla genelle |
| ▸ | Airflow Entegrasyonu | DbtRunOperator ile dbt'yi pipeline'a ekle |

✅ Faz 4 Tamamlandı Sayılır

• dbt run komutu hatasız çalışıyor

• dbt test komutu tüm testleri geçiyor

• dbt docs serve ile lineage grafiğini tarayıcıda görebiliyorsun

| FAZ 5 | Dashboard & Görselleştirme | 1 Hafta |
| --- | --- | --- |

Projenin "görünür yüzü" — iş görüşmelerinde laptop'unu açıp canlı gösterebileceğin, anlamlı sorular soran bir dashboard.

Hafta 10

| ▸ | Araç Seçimi | Streamlit (Python'cu imajı) veya Metabase (BI imajı) — ikisi de güzel |
| --- | --- | --- |
| ▸ | 3 Ana Ekran | Fiyat trendi, üretim miks (yenilenebilir vs fosil), dengesizlik analizi |
| ▸ | Tarih Filtresi | Kullanıcı tarih aralığı seçebilsin, grafik dinamik güncellensin |
| ▸ | KPI Kartları | Bugünkü PTF, önceki güne göre değişim, peak saat gibi özetler |

💡 Streamlit mi, Metabase mi?

• Streamlit: daha az kurulum, Python kodu, Hugging Face Spaces'e ücretsiz deploy edebilirsin

• Metabase: daha görsel, SQL ile query yazabiliyorsan hızlı sonuç alırsın

• Önerim: Streamlit ile başla, Metabase'i sonra ekleyebilirsin

| FAZ 6 | Polish, Dokümantasyon & Portfolio Sunumu | 1 Hafta |
| --- | --- | --- |

Kod yazmayı bitirdiniz; şimdi onu portfolio'ya dönüştürüyoruz. Bu faz şaşırtıcı derecede önemli — pek çok güzel proje kötü README yüzünden gözden kaçıyor.

Hafta 11

| ▸ | README Yaz | Mimari diyagramı (draw.io / Excalidraw), kurulum adımları, ekran görüntüleri |
| --- | --- | --- |
| ▸ | docker-compose.yml | Tek komutla tüm stack'i ayağa kaldıran compose dosyası |
| ▸ | GitHub Actions | PR'da pytest çalıştıran basit bir CI pipeline ekle |
| ▸ | Demo Video | 2-3 dakikalık ekran kaydı — Loom ücretsiz, LinkedIn'de paylaş |
| ▸ | dbt Docs Yayınla | GitHub Pages'e dbt dokümantasyonunu deploy et, link ver |
| ▸ | LinkedIn Paylaşımı | Proje yazısı yaz, repoya link ver, data engineering topluluğunu tag'le |

# ⚠️ Sık Yapılan Hatalar & Önlemler

🚫 Bunları Yapma

• Faz 1'i bitirmeden Faz 2'ye geçme — sağlam temelsiz ilerlemek işleri içinden çıkılmaz hale getirir.

• "Mükemmel kod yazayım" diye fazlarda takılma — çalışan, commit'lenmiş kod her zaman mükemmel ama bitmemiş koddan iyidir.

• Stack'i büyütmeye çalışma — Kafka, Kubernetes gibi şeyler eklemeye gerek yok, olan stack zaten güçlü.

• API'yi sürekli çağırıp local'e kaydetmemek — veriyi bir kez çek, sonrasında local dosyalardan çalış.

✔️ Bunları Mutlaka Yap

• Her gün en az 1 commit at — GitHub'ın "contribution graph" dolsun, bu görünürlük sağlar.

• Hata aldığında ChatGPT/Claude'a sormadan önce hata mesajını Google'la — problemi kendin çözmek öğretiyor.

• Her fazın sonunda ne öğrendiğini 5 cümleyle yaz — mülakatlarda anlatacaksın bunları.

• Bir mentor/akran bul — LinkedIn'de Türk data mühendisleriyle bağlantı kur, projeyi göster.

# 🎯 Proje ile Mülakatlarda Ne Anlatırsın?

Bu projeyi bitirdiğinde aşağıdaki soruların tamamına gerçek deneyimle cevap verebileceksin:

| Mülakat Sorusu | Projedeki Karşılığı |
| --- | --- |
| Data pipeline nasıl tasarlarsın? | Airflow DAG'larıyla Medallion mimarisi |
| Veri kalitesini nasıl sağlarsın? | Pydantic validasyon + dbt testleri |
| SQL'i production'da nasıl yönetirsin? | dbt modelleri, lineage, CI/CD |
| Büyük veriyle çalıştın mı? | PySpark, partition stratejisi, window func. |
| Pipeline'ın bozulunca ne olur? | Airflow retry, alerting, idempotent task |
| API entegrasyonu yaptın mı? | EPIAŞ REST API, rate limiting, backfill |

İyi kodlamalar! Bu proje bittikten sonra "data engineering" CV'sine yazabilirsin. 🚀

Hazırlayan: Claude (Anthropic) — Proje danışmanlığı için konuşmaya devam edebilirsin.